|  |  | 작성자 | 2016184027 원휘재 2016184036 진재혁 2016180040 주형탁 | 팀명 | Veles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2021.03.11~2021.03.25 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 원휘재 이펙트 ui추가, - 주형탁 - 진재혁 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 원휘재

  - 이펙트와 UI를 위한 구조 개발

  - 기하쉐이더를 이용한 빌보드 몬스터 hp바와 슈팅시 화염 이펙트와 충돌 이펙트 구현

  - 맵에 추가적인 조명 배치

- 진재혁

  - 총 쏘기 서버 연동

  - 벽 충돌검사

| 문제점 정리 | - 원휘재 처음 빌드, 프로그램 실행까지 시간이 오래 걸림 - 진재혁 충돌처리에 부하가 큼. | 해결 방안 | - 원휘재 프로파일링을 통한 개선 - 진재혁 거리가 가까운 벽들과만 충돌처리 하도록 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 | 2021.03.26~2021.04.01 |
| 다음주 할 일 | - 특정한 방을 위한 안개 만들기 - 적절한 리소스를 찾아 크로스헤어 ui만들기 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |