|  |  | 작성자 | 2016184027 원휘재 2016184036 진재혁 2016180040 주형탁 | 팀명 | Veles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2021.03.26~2021.04.01 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 원휘재 안개 구현 - 주형탁 - 진재혁 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 원휘재

  - 안개 on/off 구현, 크로스헤어 ui추가

  - 쉐이더 구조변경 (조명 시스템)

- 진재혁

  - 총쏘기 명중검사 구현
-

| 문제점 정리 | - 원휘재 안개를 만들어 두긴했지만 아직 방을 나누지 않아 사용할 곳이 없음, 총에 반동이 없어서 어색함 - 진재혁 피격된 위치의 타입에 대한 구분이 없음. | 해결 방안 | - 원휘재 리소스 수집, 현실적인 반동 계산 추가하기 - 진재혁 벽, 몬스터 피격 구분을 위한 패킷 추가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 | 2021.04.02~2021.04.08 |
| 다음주 할 일 | - 디렉셔널 라이트 그림자가 아닌 스팟 그림자 추가 (다른 플레이어 스팟 라이트에 그림자 생기게) - 반동 추가하기 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |