|  |  | 작성자 | 2016184027 원휘재 2016184036 진재혁 2016180040 주형탁 | 팀명 | Veles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 |  | 기간 | 2021.04.16~2021.04.22 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | - 원휘재 ssao 적용 완료? - 주형탁 - 진재혁 npc 기본적인 패턴 추가 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 원휘재

  - Ssao 적용을 위한 계산을 완료하였고 실적용을 계산하기 위한 텍스쳐이다.

  - 하지만 몇몇 오브젝트가 반투명 상태가 되는 오류가 존재한다.

- 진재혁

  - NPC 충돌처리 추가

  - NPC 전투 패턴 추가.  (일정거리 안에 들어오면 공격)

| 문제점 정리 | - 원휘재 총 부분이 조명을 받지 않는 곳에 있어도 명암이 생기는 걸로 보아 적용은 잘 되었지만 애니메이션 적용 오브젝트에 대하여 반 투명이 되는 문제가 발생하고 있다. - 진재혁 NPC의 길찾기 기능이 구현되지 않음. | 해결 방안 | - 원휘재 그래픽 디버거를 통하여 애니메이션 오브젝트에 대해 쉐이더 디버깅을 해보겠다. - 진재혁 - 장애물이 있는 맵 추가 후 A* 알고리즘 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 | 2021.04.23~2021.04.29 |
| 다음주 할 일 | Ssao 버그 수정, 서버와 동기화를 위한 구조 개선 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |